竞争性磋商文件

采购项目编号：GPCGD161156GC472J.

采购项目名称：南方医科大学顺德校区书院公共区域、教师宿舍装修改造工程项目

广东省政府采购中心编制

发布日期：2016年8月4日

温馨提示

- 如无另行说明，竞争性磋商响应文件递交时间为竞争性磋商响应文件递交截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标/报价资格，请适当提前到达。

- 投标/供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

- 投标/磋商保证金必须于竞争性磋商响应文件递交截止时间前到达广东省政府采购中心账户（开户行及账号见《报价供应商须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因磋商保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

- 竞争性磋商响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查竞争性磋商响应文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标/供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

- 以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。

- 投标/供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望购买了采购文件而决定不参加本次报价的供应商，在竞争性磋商响应文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知集中采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 因场地有限，本中心无法提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车，如正南路咪表停车位、珠江国际大厦、广州大厦、机械大厦及其他对外营业的停车场等。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

政府采购投标（报价）担保业务办理指南

●  根据财政部进一步推广信用担保机制的精神和广东省财政厅《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》的有关要求，在政府采购活动中引入信用担保机制，有利于降低中小企业参与政府采购的成本和风险，为中小企业提供有政策保障、便利的融资渠道，有效缓解资金短缺压力，优化中小企业发展环境。

●   担保公司：广东盈腾融资担保有限公司；

- 审批快捷：采用“绿色审批通道”，担保公司保证当天完成审批并出具保函；

- 手续简便：申请人只需在担保公司网站下载“政府采购投标委托函”，并将申请资料传真或发送邮箱即可进行审批，无需申请人上门提交资料；保函原件由担保公司送达省政府采购中心及传真回申请人，申请人可在担保公司网站查询或向省政府采购中心咨询保函情况；

●  收费优惠：按投标（报价）保证金的1.5%收取担保费，单笔最低保底300元/笔。

业务流程：

送达原件

传真复印件

广东省政府采购中心

交付保费

出具保函

申请人

申请人提交资料

项目受理、评审

1、登录盈腾融资担保网址：http://www.gdyingteng.com

2、点击下载资料“政府采购投标委托函”

+申请资料

3、资料整理后，传真0757-22662211或

发至邮箱：gdyingteng@163.com

担保公司

申请人需提供资料清单

1、最新年检的营业执照复印件；

2、购买采购文件发票复印件；

3、采购文件首页扫描件或复印件；

4、委托担保函的复印件及申请人联系方式；

5、担保费的转账凭证复印件。

开户名称：广东盈腾融资担保有限公司

开户银行：平安银行佛山顺德支行

账号：11014633946003

服务热线：0757-22662204    总机：0757-22622388    传真：0757-22662211

邮箱：gdyingteng@163.com   网址：http://www.gdyingteng.com

公司地址：广东省佛山市顺德区大良云良路71号投资大厦11楼

目　　录

第一部分　报价邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　报价供应商须知

第四部分　磋商、评审、成交

第五部分　合同书格式

第六部分　竞争性磋商响应文件格式

第一部分　报价邀请函

广东省政府采购中心（以下简称“集中采购机构”）受南方医科大学（以下简称“采购人”）的委托，对南方医科大学顺德校区书院公共区域、教师宿舍装修改造工程项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GPCGD161156GC472J

二、采购项目名称：南方医科大学顺德校区书院公共区域、教师宿舍装修改造工程

三、采购预算：138.874796万元

四、项目内容及需求：(采购项目技术要求)

1、工程名称：南方医科大学顺德校区书院公共区域、教师宿舍装修改造工程

2、采购方式：竞争性磋商

3、建设规模（采购范围）：详见用户需求书及工程清单

4、建设地点：南方医科大学顺德校区

五、报价供应商资格：

1、报价供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、报价供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，报价时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

3、报价供应商必须具有建筑装修装饰工程专业承包二级(或以上)资质或建筑装饰装修工程设计与施工二级(或以上)资质或建筑工程施工总承包三级(或以上)资质。（报价时提交资质证书复印件）

4、报价供应商具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（报价时提交证书复印件）

5. 项目负责人具有建筑工程二级或以上注册建造师证书（省外企业需建筑工程专业一级注册建造师执业证书）且必须已注册在报价单位，且具有安全生产考核合格证（B类）。（提供相关证书复印件及开标日期前近一年由社保部门开具的在本公司任职的社保证明文件复印件）

注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包括有效的注册临时建造师。根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。

6. 报价供应商拟委派的专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类）。

7. 除项目负责人外，报价供应商拟派本项目的施工管理架构人员必须至少配备技术负责人1名、造价员1名、主办施工员1名、专职安全员1名、质检员1名，资料员1名、材料员1名。拟派的施工架构人员必须是本公司的正式员工（提供上述人员开标日期前近一年由社保部门开具的在本公司任职的社保证明文件复印件；同时提供施工管理架构人员的资格/资质证书复印件；造价员提供注册证；技术负责人提供职称证；专职安全员提供安全生产考核合格证（C类）；主办施工员、质检员，资料员、材料员提供对应的专业技术培训合格证。）

8、本项目不接受联合体参与磋商。

9、已登记报名并获取本项目采购文件。

六、符合资格的供应商应当在2016年8月4日起至2016年8月11日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广东省政府采购中心（详细地址：广州市越秀区越华路118号之一）购买采购文件，采购文件每套售价150元（人民币），售后不退。

报名需提供报名资料一份，包括：

1. 报价供应商报名提交资料一览表

2. 供应商资格第2-7项的证明文件（复印件加盖公章、提供原件核对）；

3. 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（原件）；

4. 购买人的身份证（复印件，提供原件核对，注：由于本项目工程工期紧、任务重，为保证本工程履约严肃性及报价单位对本工程的重视，要求报名时，必须由拟排本项目的项目负责人与技术负责人到场，并提供身份证核验）。

七、响应文件递交截止时间：2016年8月16日9:30

八、响应文件递交地点：广州市越华路118号之一304室

九、磋商时间：2016年8月16日9:30

十、磋商地点：广州市越华路118号之一304室

十一、本次采购的磋商保证金为：21472元。

集中采购机构联系人：栾先生	采购人/用户单位联系人：张老师

电话：020-6279 1625	电话：020-61648665

传真：020-8330 9916   	传真：

联系地址：广州市越华路118号之一810	联系地址：

邮编：510030	邮编：

QQ：3258974236

广东省政府采购中心

2016年8月4日

报价供应商报名提交资料一览表

项目名称：

项目编号：                            报价供应商（盖章）：

| 审核确认：采购代理机构接收资料人员与报价供应商授权代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人或采购代理机构接收资料 人员签名： |  |  |  | 报价供应商的代表签名： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 内页码 |  | 报名提交资料要求 | 审核情况 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | （此栏不需申请人填写） |  |  |
| 1 | 营业执照副本或事业单位法人证书复印件、《安全生产许可证》复印件。 |  |  |  | 原件备查 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、法定代表人或报价供应商授权代表身份证复印件。 |  |  |  | 原件备查 |  |  |  |
| 3 | 报价供应商必须具有建筑装修装饰工程专业承包二级(或以上)资质或建筑装饰装修工程设计与施工二级(或以上)资质或建筑工程施工总承包三级(或以上)资质。（报价时提交资质证书复印件） |  |  |  | 原件备查 |  |  |  |
| 4 | 项目负责人具有建筑工程二级或以上注册建造师证书（省外企业需建筑工程专业一级注册建造师执业证书）且必须已注册在报价单位，且具有安全生产考核合格证（B类）。（提供相关证书复印件及开标日期前近一年由社保部门开具的在本公司任职的社保证明文件复印件） 注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包括有效的注册临时建造师。根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。 |  |  |  | 原件备查 |  |  |  |
| 5 | 报价供应商拟委派的专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类）。 |  |  |  | 原件备查 |  |  |  |
| 6 | 除项目负责人外，报价供应商拟派本项目的施工管理架构人员必须至少配备技术负责人1名、造价员1名、主办施工员1名、专职安全员1名、质检员1名，资料员1名、材料员1名。拟派的施工架构人员必须是本公司的正式员工（提供上述人员开标日期前近一年由社保部门开具的在本公司任职的社保证明文件复印件；同时提供施工管理架构人员的资格/资质证书复印件：造价员提供注册证；技术负责人提供职称证；专职安全员提供安全生产考核合格证（C类）；主办施工员、质检员，资料员、材料员提供对应的专业技术培训合格证。） |  |  |  | 原件备查 |  |  |  |

注：

1、本表原件审核情况栏及备注栏，报价供应商须留空，由采购人或采购代理机构审核后填写。

2、本表“报名提交资料要求”中原件备查指报价供应商需在报名时提交原件供核查。

3、本表一式两份，一份附于报名资料内作为报名资料目录，另一份交回报价供应商的代表。 两份表格中每页的“审核确认”栏均需双方签署。本表中如有修改，修改处须经采购人或采购代理机构接收资料人员和报价供应商代表共同签署。

第二部分　用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

一、工程概况

1. 工程名称：南方医科大学顺德校区书院公共区域、教师宿舍装修改造工程

2. 工程地点：佛山市顺德区容桂街马冈大道33号。

3、建设单位：南方医科大学

4、采购控制价：138.874796万元，其中包括：安全文明施工费30250.71元、余泥渣土排放费 12000.00 元，设计及造价咨询费22698.15元，不作为竞争性费用。

5. 工程规模：具体采购内容详见工程量清单。

6. ★现场勘查及相关要求：

为保证报价人充分了解现场情况，报价人须在2016年8月12日上午10:00集中勘察现场，并领取采购人代表签字确认的《现场踏勘供应商签到表》。

现场集合详细地点：佛山市顺德区容桂街马冈大道33号南方医科大学校区北门前。

联系人及联系方式：陈老师，020-61648396

本次采购不接受未到现场踏勘的报价人（以《现场踏勘供应商签到表》现场签到为准）。

二、现场施工条件

1. 施工场地已具备施工条件，可通行载重5吨以下并限高3.8米车辆，但须服从采购人指定的道路行驶及停放。

2. 施工用水、电能满足施工要求。工程竣工验收后根据使用数量，向建设单位缴纳。

三、发包方式

1. 包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、环境卫生、包竣工验收的方式进行施工。

四、合同方式

1、施工专业承包形式：按项目清单综合单价包干。

2、报价范围、办法及要求

（1）工程报价应包括采购文件规定完成的本项目工程内容以及工程量清单所列的全部费用，包括分部分项工程费用、措施项目费、其他项目费和社会事业性收费、税金。

（2）采用工程量清单综合单价法报价，综合单价包括完成工程量清单中规定的计量单位的项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润，并考虑风险因素。用于本工程的各种装备的提供、运输及拆卸费用等，都应包括在工程量清单的单价和费用中。

（3）凡工程量清单成交有数量的每个项目均须填入单价和合价，报价人不得自行修改工程量清单的项目及数量。

（4）措施项目费由报价人根据工程的实际情况和施工组织设计的要求，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的费用，并计入报价总价，结算不做调整。

（5）工程项目特征未明确的均应符合工程现场要求、用户需求书及《招标文件》的技术规格书的技术要求，项目的工程内容除另有注明外均按完成该项目的所有工作内容，包括拆除、修补、修复、材料及设备的采购、运输、保管、进场检验、安装、调试、维护保修等相关服务，余泥须外运，运距由报价人自行综合考虑包干，余泥排放费、建筑垃圾处理费由报价人自行缴交，计入运费，并包含在相应子目录综合单价中。

（6）本项目提供的工程量清单及本说明中所列设备材料的品牌型号，仅供参考。报价人所投设备材料可以按照所列的，或采用性能更好的设备材料，但不得采用低于所列标注的设备材料。

（7）材料的场内运输、装卸、吊装费用，应在报价中综合考虑。

（8）采购供应的材料、设备、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足建设单位（采购人）的要求。

（8）所有材料都须有材料质检部门出具的合格证明，经建设单位（采购人）同意方可使用，并保证产品的有效性。

（9）由于报价人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由报价人负责并赔偿建设单位所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。

（10）若报价人使用的标准在本工程技术要求的规定外，报价人应明确说明用于替代的标准或使用规范并提供所使用的标准，该标准须是国际公认的同等或更高级的标准，如报价人所使用的标准低于上述标准，建设单位将有权不予接受。报价人须将明显的差异在差异一览表中详细说明。

（11）报价时须按照后面附表提供主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级）。工程实施时，如发生货不对板，建设单位有权拒用，造成损失由承包方承担。

（12）建设单位保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业机构对本工程进行独立检测的权利。

（13）招标项目清单范围之内工程所用之设备，由施工单位提供。

五、工期要求

本项目工期要求：30日历天。

六、工程质量及工程技术要求

1、按照国家及省、市有关规定。《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2010）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB/T50210—2013）和国家现行业及地方现行建设工程施工验收的法律、法规、规范标准的最新版本的相关规定。

2、 如发生货不对板或与采购人要求有严重偏差，采购人将拒绝使用，并重新选择指定，且由成交人承担损失。

七、工程保修要求

工程质量保修范围及保修期执行 2000 年 1 月 30 日发布的国务院令第 279 号《建设工程质量管理条例》或 2000 年 6 月 26 日发布的中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》的规定。本工程项目免费保修期为2年，保修期自工程通过竣工验收并交付使用后次日起计，在保修期内因施工质量而造成的返修，其费用由成交人负责。

八、工程进度款支付及结算

（一）工程备料款、进度款支付及结算方式。

1、签订合同后，预付合同价的30%，作为预付款；施工完毕验收合格，支付款至合同价的70%；（如遇学校暑寒假期间，付款顺延）

2、结算经采购人审计确定后15个工作日内成交单位应先交足5%质保金，余款则一次性结清。

3、剩余保证金在质保期（验收通过之日起2年）满后无质量问题(免息)退还。

（二）工程结算

1、工程综合单价包干，项目措施费和其他项目措施费总价包干，工程量按实结算。

2、当用户需求发生变更,合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由承包人依据变更工程资料，GB50500-2013《工程量清单计价规范》，2010年以来广东省颁布的建筑、安装、装饰、市政、园林绿化等工程综合定额及下列原则提出变更工程单价报发包人审批并作为结算价。

3、磋商报价中有的材料设备按照工程量清单原单价结算。

4、磋商报价中没有的设备材料，有指导价的按照施工当季度的《广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》计算。

5、磋商报价和指导价都没有可参照的材料设备，由承包人按照市场价报价，由发包人审定后作为结算依据。

6、若不是发包人的原因致使材料发生变更，不增加任何费用。

7、设计变更导致工程量变化，但项目工作内容不变时，其项目单价沿用报价文件单价不变，并按变更导致的工程量变化数量调整总造价。但总价不能超过合同价5﹪.

九、施工条件及施工要求

1、建设单位不提供工人宿舍用地、食堂与生活设施，工人宿舍需承包人在施工现场以外自行解决。

2、施工用水用电各接驳点均设于施工现场边缘。要求承包单位安装独立施工用水用电表。费用由施工单位解决。施工场地内水、电管线由成交单位根据施工需要自行解决。

3、本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及广东省行业的工程建设标准、规范的要求。

4、开工时间暂定为2016年 月   日，日期自开工令签发之日起计，工期为90个日历天。施工期间若工程不符合设计要求或质量不合格，报价人须按业主要求停工和返工，返工费用由报价人负责，工期不予顺延。

5、承包人需根据工程现场的实际情况制定项目措施手段保证安全文明施工。

6、设立安全设施和警告标志，如护栏、路障，在夜晚施工应挂警示灯。

7、施工不得影响建筑物、各种管线和其它设施的安全，不得掩埋消火栓、管道阀门、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖，以免影响正常施工。

★8、报价单位成交后，不许转包，不许擅自分包。不许随意更换报价文件中所报的项目负责人，如确须更换，则事前须征得甲方同意，如有违反，一经发现取消成交资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，项目负责人如不到位，则在工程款中扣除2%作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿。

9、建设单位协助成交单位办理施工报建等有关手续，建设单位提供有关资料。

10、在工程进行中，成交单位要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和建设单位，并由成交单位承担损失和修复费用。

11、报价单位应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论报价的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

十、技术文件

1、产品技术参数

1.1质量标准：报价设备及材料的质量指标须达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本报价文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。电器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。电器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

| 设备或材料 | 参考系数 |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面砖、瓷片 | 表面质量0.8米远处垂直95﹪无缺陷，吸水率瓷质砖＞0.5﹪，陶质砖＞10﹪，破坏强度瓷质砖不少于1300n、陶质砖不少于600n. |  |  |  |  |  |  |
| 金属门窗 | 铝合金80品质，厚度不低于1.0.表面光亮，无拉痕、变形、凹凸。不锈钢304品质，厚度不低于1.0. |  |  |  |  |  |  |
| 实心木门 | 门扇填充材料饱满‘木纹清晰、纹理美观、无裂缝、结疤、虫眼、 |  |  |  |  |  |  |
| 电线 | 导体标准面 | 导体种类 | 绝缘厚度 | 电缆近似重量 | 最大电阻 | 最小绝缘电阻 |  |
|  | 1.5 | 1 | 3.3 | 19.41 | 12.2 | 0.011 |  |
|  | 2.5 | 1 | 3.9 | 30.74 | 7.56 |  |  |
|  | 4 | 1 | 4.4 | 45.4 | 4.7 | 0.01 |  |
|  | 6 | 1 | 4.9 | 66.7 | 3.11 | 0.0085 |  |
|  | 10 | 2 | 6.4 | 107.9 | 1.84 | 0.007 |  |
|  | 16 | 2 | 8 | 170.4 | 1.16 | 0.0065 |  |
|  | 25 | 2 | 9.8 | 267.7 | 0.734 | 0.005 |  |
|  | 35 | 2 | 11 | 361.1 | 0.529 | 0.004 |  |
| 插座、开关 | 电流 | 电压 | 功率 | 排量 | 温度 |  |  |
|  | 10 | 180—260 | 2200 | 0—99999 | 0∽60 |  |  |
|  | 16 | 108—260 | 3520 | 0—99999 | 0∽60 |  |  |
| 线槽、线管 | 平整、光滑。 |  |  |  |  |  |  |
| 水暖材料、洁具 | 表层不得有飞边、毛刺、缩痕、翘曲、缺陷，镀、涂层表面光亮，色泽均匀，无脱皮、气泡、露底、龟裂、烧焦。 |  |  |  |  |  |  |
| 灯光、照明 | 普通照明灯CB∕T7451—1989,荧光灯光CB∕T1082—1989，高压钠灯CB∕T13259—1991 |  |  |  |  |  |  |

2、主要材料明细表

| 序号 | 材料(工程设备)名称 | 生产厂家 | 规格 | 品质等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水涂料 |  |  |  |
| 2 | 600x600红色仿古砖 |  |  |  |
| 3 | 10mm厚棕色吸音墙毯 |  |  |  |
| 4 | 5mm厚镜子 |  |  |  |
| 5 | 304不锈钢管 |  |  |  |
| 6 | PVC地面 |  |  |  |
| 7 | 300*450mm瓷片 |  |  |  |
| 8 | 复合实木单开门 |  |  |  |
| 9 | 人造石灶台 |  |  |  |
| 10 | 325水泥 |  |  |  |
| 11 | DN25PPR给水管 |  |  |  |
| 12 | De75UPVC排水管 |  |  |  |
| 13 | 3×20W LED格栅灯盘 |  |  |  |
| 14 | 15WLED圆形吸顶灯 |  |  |  |
| 15 | 开关、插座 |  |  |  |
| 16 | 五孔自动弹地插座 |  |  |  |
| 17 | PVC线管 |  |  |  |
| 18 | ZRBV2.5㎜2铜芯电线 |  |  |  |
| 19 | ZRBV4㎜2铜芯电线 |  |  |  |
| 20 | 普通不锈钢水龙头 |  |  |  |
| 21 | 乳胶漆 |  |  |  |

2、工程量清单部分：

清单编制说明：

- 工程量清单编制依据：工程量清单项目设置及计算规则执行《建设工程工程量清单计价规定》（GB50500-2013）；依据2010年《广东省建设工程计价依据》(包括《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》)；材料编制价可参照《广州地区建设工程材料指导价》同时期造价资料及信息。

- 工程量清单应连同合同条款、技术规范及质量验收规范、本说明的所有条款以及其他有关计价规范同时阅读、同时理解或解释。报价人应全面仔细阅读和理解招标文件中有关承包范围、技术标准、施工要求、质量目标、工期要求、合同义务和费用等条款，并充分考察施工现场情况和条件（包括地下情况、交通条件、水电条件、场地条件等），充分考虑各种不利影响所带来的风险，结合自身企业的条件报价。

- 本项目的工程量清单由工程总价，分部分项工程费（含分部分项工程量清单及其综合单价）、措施项目费（含措施项目清单及其费用）、其他项目费（含其他项目清单及其综合单价或费用）、主要材料价格及规费组成。

- 工程磋商报价应包括招标文件规定，完成本项目工程量清单所列的全部费用，包括分部分项工程费用、措施项目费、其他项目费和社会事业性收费、税金。

- 工程量清单应采用清单计价。

- 凡工程量清单成交有数量的每个项目均须填入综合单价和合价，报价人不得自行修改工程量清单的项目及数量。

- 措施项目费由报价人根据工程的实际情况和施工组织设计的要求，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的费用计算。

- 安全生产措施费及余泥渣土运输与排放费，作为非竞争性费用在报价中单列，并计入报价总价。

- 工程项目特征未明确的均应符合项目现场要求和《招标文件》的技术规格书的技术要求，项目的工程内容除另有注明外均按完成该项目的所有工作内容，包括材料及设备的采购、运输、保管、进场检验、安装、调试、维护保修等相关服务。

- 材料的场内运输、装卸、吊装费用，应在报价中综合考虑，其他材料的二次搬运费用列入措施清单项目。

- 各报价单位的报价须按照招标文件的要求由报价一览表、磋商报价汇总表、工程量清单报价表、措施项目费报价表、其它项目报价表、规费和税金表、主要设备和材料清单报价表等组成。

单位工程招标控制价汇总表

| 工程名称: 南方医科大学顺德校区书院公共区域、教师宿舍装修改造 标段: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |  |  |
| 一、 | 春草园 |  |  |  |  |
| 二、 | 春风园 |  |  |  |  |
| 三、 | 春霖园 |  |  |  |  |
| 四 | 春晖园 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 设计及造价咨询费 |  | 22698.15 |  |  |
| 3.2 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.3 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |  |

| 春草园装饰系统报价表. 工程名称：南方医科大学（顺德区）宿舍改造装修工程-装饰系统. 序号; 项目名称; 项目特征; 单位; 工程量; 综合单价（元）; 合 价（元）; 备注. 一; 拆除工程. 1; 门洞拆除; 1.木门拆除 2.拆除尺寸：900*2100; 项; 4; 2栋一层宿舍. 2; 砖砌墙拆除; 1.拆除实心砖墙 2.拆除厚度：180mm; m2; 224; 办公室/厨房/洗衣房. 3; 地面砖拆除; 1.楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层; m2; 54; 厨房及洗衣房部位. 4; 建筑垃圾外运及处置费; 1.垃圾装袋，人力车运大门外、自卸车3公里外运外倒; 项; 1. 小计. 二; 楼地面装饰工程. 1; 地面铺砖; 1、10厚600mm*600mm红色仿古砖，水泥浆擦缝，颜色按设计要求。2、撒素水泥面，洒适量清水。3、30厚1:3干硬性水泥砂浆。4、刷水泥浆一道（内掺水8%108胶）。5、混凝土地骨或混凝土结构楼板，面层清理; ㎡; 54; 厨房及洗衣房. 2; 地面刷防水; 1.基层清理。 2.地面1:2.5水泥砂浆找平 3.刷高分子防水涂料三遍; ㎡; 54; 厨房及洗衣房. 3; PVC地面; 1、2.6mm厚PVC，地板胶，耐磨等级≧P，2、XY401胶粘剂粘结。3、2厚108胶水泥腻子批嵌平整。4、 2-3mm厚自流平。5、刷水泥浆一道（内掺水重8%108胶）。6、混凝土结构楼板，面层清理。; ㎡; 92; 健身房及文化艺术活动室. 4; 地面砖修补; 1、10厚600mm*600mm红色仿古砖，水泥浆擦缝，颜色按设计要求。2、撒素水泥面，洒适量清水。3、30厚1:3干硬性水泥砂浆。4、刷水泥浆一道（内掺水8%108胶）。5、混凝土地骨或混凝土结构楼板，面层清理; ㎡; 62.5; 房间拆除后地面. 小计. 三; 天花、墙柱面装饰. 1; 墙面装饰板; 1、墙体类型：砖基层 2、龙骨材料种类、规格、中距：40mm×40mm一等杉木龙骨，中距300mm×300mm 3、基层材料种类、规格：阻燃板12mm厚 4、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚棕色吸音墙毯 5、隔层材料：超细玻璃丝棉; ㎡; 86; 文化艺术活动室. 2; 墙面装饰板; 1.墙面封5mm胶合板 2.胶合板面安5mm水银玻璃; m; 45; 健身房. 3; 墙面不锈钢装饰; 1、扶手材料种类、规格：不锈钢管直径60mm、厚度1.5mm 2、栏杆材料种类、规格：不锈钢管，规格间距详见设计图; m; 8; 健身房. 4; 不锈钢地脚线; 1、15mm胶合板板打底，面贴1.0厚304不锈钢; m; 45; 文化艺术活动室、健身房. 5; 墙面刷防水; 1.基层清理 2.地面1:2.5水泥砂找平3.刷高分子防水涂料三遍; m; 58.8; 厨房及洗衣房1.5M高部位. 6; 墙面贴砖; 1.墙面1:2水泥砂抹灰20mm 2.贴300*450mm白色瓷片3.白水泥油膏 嵌缝; ㎡; 58.8; 厨房及洗衣房1.5M高部位. 7; 厨房灶台; 1.60mm灰砂砖砌台柱 2.30mm厚钢筋混凝土水泥板台底 3.台柱抹灰贴白色瓷片 4.台面铺淡蓝色人造石 5.预留洗手池、燃气灶孔; m; 5; 厨房. 8; 复合实木门(单开门）; 1.复合实木单开门 2.洞口尺寸900*2100mm 3.式样按现场相同类门; 樘; 4; 二层院长/导师宿舍. 9; 新开门洞批荡修补; 1.基层：20mm厚1:2水泥砂浆底纸筋灰打底; 套; 4; 二层院长/导师宿舍. 10; 原天花，墙面层铲除; 1.原有灰面层铲除油胶水 2.渣土清理; ㎡; 325; 1栋、2栋一层公共通道. 11; 天花，墙面抹灰油漆; 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆底油一遍面油两遍 3.刮腻子：108胶水、石膏粉腻子2遍; ㎡; 325; 1栋、2栋一层公共通道. 12; 天花抹灰面油漆; 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆底油一遍面油两遍 3.刮腻子：108胶水、石膏粉腻子2遍; ㎡; 960; 1栋、2栋一层房间天花（未含学生宿舍）. 13; 墙面抹灰面油漆; 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆底油一遍面油两遍 3.刮腻子：108胶水、石膏粉腻子2遍; ㎡; 1865; 1栋、2栋一层房间墙面（未含学生宿舍）. 小计. 四; 给排水安装. 1; PPR给水管 DN25; 1.安装部位:室内；2.输送介质:给水；3.材质:塑料PP-R；4.型号规格:DN25；5.连接方式:热熔连接；; 项; 2; 厨房及洗衣房. 2; UPVC排水管 De75; 1.安装部位:室内；2.输送介质:污水废水；3.材质:UPVC耐酸碱防腐蚀消音排水管；4.型号规格:De75；5.连接方式:粘接; 项; 2; 厨房及洗衣房. 小计. 五; 强电、弱电安装. 1; LED格栅灯盘; 1.名称:LED吸顶格栅荧光灯盘 2.型号:600*600,3×20W 3.规格:三管 4.安装形式:吊顶式; 套; 70; 办公室/厨房/洗衣房. 2; 吸顶灯; 1.名称:吸顶灯 2.规格:32W 3.安装形式:吸顶式; 套; 15; 院长/导师宿舍. 3; 单联单控开关; 1.名称:单联单控开关 2.安装高度:离地1300mm安装; 个; 15; 办公室/厨房/洗衣房. 4; 双联单控开关; 1.名称:双联单控开关 2.安装高度:离地1300mm安装; 个; 20; 院长/导师宿舍. 5; 单相插座; 1.名称:单相插座 2.安装高度:离地500mm 3.规格:220V 4.安装方式:暗装; 个; 20; 办公室/厨房/洗衣房. 6; 五孔插座; 1.名称:五孔插座 2.安装高度:离地300mm 3.规格:220V 4.安装方式:墙面嵌式暗装; 个; 62; 办公室/厨房/洗衣房. 7; 五孔自动弹地插座; 1.名称:五孔地插座 2.规格:220V 3.安装方式:地面嵌式暗装; 个; 12; 健身房. 8; 线管; 1.名称:电线管 2.材质:PVC联塑管 3.规格:SC20; m; 2600; 办公室/厨房/洗衣房. 9; 配线ZRBV2.5㎜2; 1.名称:PVC联塑管内穿线 2.配线规格、型号:ZRBV2.5㎜2; m; 5500; 办公室/厨房/洗衣房. 10; 配线ZRBV4㎜2; 1.名称:PVC联塑管内穿线 2.配线规格、型 号:ZRBV4㎜2; m; 1800; 办公室/厨房/洗衣房. 11; 电话模块; 1.名称：电话插座 2.安装方式：墙内暗装 3.底盒材质、规格：86; 个; 26. 12; 国际防尘双口面板; 1.名称：双口网络插座 2.安装方式：墙内暗装 3.底盒材质、规格：86; 个; 26. 13; 五类四对非屏蔽双绞线缆; 1.名称：五类线缆UTP CAT6 2.线缆对数：4对 3.敷设方式：管内; 箱; 7. 14; 四芯电话线; 1.名称：4芯电话线 2.线缆对数：2对 3.敷设方式：管内; m; 800. 15; 五类24口配线架; 1.名称：24口配线架 2.型号：AHD6-24 3.敷设方式：箱内螺丝固定; 个; 4. 16; 五类7英尺跳线; 1、名称：输出跳线板 2、主要参数及性能要求：16CH*16CH 3、含相关所有配件安装; 条; 26. 17; 挂墙上机柜; 1、名称：钢质机柜 2、主要参数及性能要求：800×600×600 3、含机柜散热挡板、空白挡板、安装角铁、公司铭牌等相关所有配件安装; 台; 1. 小计. 合价. 春风园装饰系统报价表. 工程名称：南方医科大学（顺德区）宿舍改造装修工程-装饰系统. 序号; 项目名称; 项目特征; 单位; 工程量; 综合单价（元）; 合 价（元）; 备注. 一; 拆除工程. 1; 门洞拆除; 1.木门拆除 2.拆除尺寸：900*2100; 项; 4; 2栋二层宿舍. 2; 砖砌墙拆除; 1.拆除实心砖墙 2.拆除厚度：180mm; m2; 192; 办公室/厨房/洗衣房. 3; 地面砖拆除; 1.楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层; m2; 54; 厨房及洗衣房部位. 4; 建筑垃圾外运及处置费; 1.垃圾装袋，人力车运大门外、自卸车3公里外运外倒; 项; 1. 小计. 二; 楼地面装饰工程. 1; 地面铺砖; 1、10厚600mm*600mm红色仿古砖，水泥浆擦缝，颜色按设计要求。2、撒素水泥面，洒适量清水。3、30厚1:3干硬性水泥砂浆。4、刷水泥浆一道（内掺水8%108胶）。5、混凝土地骨或混凝土结构楼板，面层清理; ㎡; 54; 厨房及洗衣房. 2; 地面刷防水; 1.基层清理。 2.地面1:2.5水泥砂浆找平 3.刷高分子防水涂料三遍; ㎡; 54; 厨房及洗衣房. 3; PVC地面; 1、2.6mm厚PVC，地板胶，耐磨等级≧P，2、XY401胶粘剂粘结。3、2厚108胶水泥腻子批嵌平整。4、 2-3mm厚自流平。5、刷水泥浆一道（内掺水重8%108胶）。6、混凝土结构楼板，面层清理。; ㎡; 92; 健身房及文化艺术活动室. 4; 地面砖修补; 1、10x600mm*600mm红色仿古砖，水泥浆擦缝，颜色按设计要求。2、撒素水泥面，洒适量清水。3、30厚1:3干硬性水泥砂浆。4、刷水泥浆一道（内掺水8%108胶）。5、混凝土地骨或混凝土结构楼板，面层清理; ㎡; 72.5; 房间拆除后地面. 小计. 三; 天花、墙柱面装饰. 1; 墙面装饰板; 1、墙体类型：砖基层 2、龙骨材料种类、规格、中距：40mm×40mm一等杉木龙骨，中距300mm×300mm 3、基层材料种类、规格：阻燃板12mm厚 4、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚棕色吸音墙毯 5、隔层材料：超细玻璃丝棉; ㎡; 86; 文化艺术活动室. 2; 墙面装饰板; 1.墙面封5mm胶合板 2.胶合板面安5mm水银玻璃; m; 45; 健身房. 3; 墙面不锈钢装饰; 1、扶手材料种类、规格：不锈钢管直径60mm、厚度1.5mm 2、栏杆材料种类、规格：不锈钢管，规格间距详见设计图; m; 8; 健身房. 4; 不锈钢地脚线; 1、15mm胶合板板打底，面贴1.0厚304不锈钢; m; 45; 文化艺术活动室、健身房. 5; 墙面刷防水; 1.基层清理 2.地面1:2.5水泥砂找平3.刷高分子防水涂料三遍; m; 58.8; 厨房及洗衣房1.5M高部位. 6; 墙面贴砖; 1.墙面1:2水泥砂抹灰20mm 2.贴300*450mm白色瓷片3.白水泥油膏 嵌缝; ㎡; 58.8; 厨房及洗衣房1.5M高部位. 7; 厨房灶台; 1.60mm灰砂砖砌台柱 2.30mm厚钢筋混凝土水泥板台底 3.台柱抹灰贴白色瓷片 4.台面铺淡蓝色人造石 5.预留洗手池、燃气灶孔; m; 5; 厨房. 8; 复合实木门(单开门）; 1.复合实木单开门 2.洞口尺寸900*2100mm 3.式样按现场相同类门; 樘; 4; 二层院长/导师宿舍. 9; 新开门洞批荡修补; 1.基层：20mm厚1:2水泥砂浆底纸筋灰打底; 套; 4; 二层院长/导师宿舍. 10; 原天花，墙面层铲除; 1.原有灰面层铲除油胶水 2.渣土清理; ㎡; 325; 1栋、2栋一层公共通道. 11; 天花，墙面抹灰油漆; 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆底油一遍面油两遍 3.刮腻子：108胶水、石膏粉腻子2遍; ㎡; 325; 1栋、2栋一层公共通道. 12; 天花抹灰面油漆; 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆底油一遍面油两遍 3.刮腻子：108胶水、石膏粉腻子2遍; ㎡; 576; 2栋一层房间天花. 13; 墙面抹灰面油漆; 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆底油一遍面油两遍 3.刮腻子：108胶水、石膏粉腻子2遍; ㎡; 1323; 2栋一层房间墙面. 14; 天花/墙面抹灰面油漆; 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆底油一遍面油两遍 3.刮腻子：108胶水、石膏粉腻子2遍; ㎡; 608; 二层院长/导师宿舍. 小计. 四; 给排水安装. 1; PPR给水管 DN25; 1.安装部位:室内；2.输送介质:给水；3.材质:塑料PP-R；4.型号规格:DN25；5.连接方式:热熔连接；; 项; 2; 厨房及洗衣房. 2; UPVC排水管 De75; 1.安装部位:室内；2.输送介质:污水废水；3.材质:UPVC耐酸碱防腐蚀消音排水管；4.型号规格:De75；5.连接方式:粘接; 项; 2; 厨房及洗衣房. 小计. 五; 强电、弱电安装. 1; LED格栅灯盘; 1.名称:LED吸顶格栅荧光灯盘 2.型号:600*600,3×20W 3.规格:三管 4.安装形式:吊顶式; 套; 70; 办公室/厨房/洗衣房. 2; 吸顶灯; 1.名称:吸顶灯 2.规格:32W 3.安装形式:吸顶式; 套; 8; 院长/导师宿舍. 3; 单联单控开关; 1.名称:单联单控开关 2.安装高度:离地1300mm安装; 个; 15; 办公室/厨房/洗衣房. 4; 双联单控开关; 1.名称:双联单控开关 2.安装高度:离地1300mm安装; 个; 8; 院长/导师宿舍. 5; 单相插座; 1.名称:单相插座 2.安装高度:离地500mm 3.规格:220V 4.安装方式:暗装; 个; 20; 办公室/厨房/洗衣房. 6; 五孔插座; 1.名称:五孔插座 2.安装高度:离地300mm 3.规格:220V 4.安装方式:墙面嵌式暗装; 个; 62; 办公室/厨房/洗衣房. 7; 五孔自动弹地插座; 1.名称:五孔地插座 2.规格:220V 3.安装方式:地面嵌式暗装; 个; 12; 健身房. 8; 线管; 1.名称:电线管 2.材质:PVC联塑管 3.规格:SC20; m; 2600; 办公室/厨房/洗衣房. 9; 配线ZRBV2.5㎜2; 1.名称:PVC联塑管内穿线 2.配线规格、型号:ZRBV2.5㎜2; m; 5000; 办公室/厨房/洗衣房. 10; 配线ZRBV4㎜2; 1.名称:PVC联塑管内穿线 2.配线规格、型 号:ZRBV4㎜2; m; 2000; 办公室/厨房/洗衣房. 11; 电话模块; 1.名称：电话插座 2.安装方式：墙内暗装 3.底盒材质、规格：86; 个; 26. 12; 国际防尘双口面板; 1.名称：双口网络插座 2.安装方式：墙内暗装 3.底盒材质、规格：86; 个; 26. 13; 四芯电话线; 1.名称：4芯电话线 2.线缆对数：2对 3.敷设方式：管内; m; 1000. 14; 五类四对非屏蔽双绞线缆; 1.名称：五类线缆UTP CAT6 2.线缆对数：4对 3.敷设方式：管内; 箱; 6. 15; 五金类24口配线架; 1.名称：24口配线架 2.型号：AHD6-24 3.敷设方式：箱内螺丝固定; 个; 4. 16; 五类7英尺跳线; 1、名称：输出跳线板 2、主要参数及性能要求：16CH*16CH 3、含相关所有配件安装; 条; 26. 17; 挂墙式机柜; 1、名称：钢质机柜 2、主要参数及性能要求：800×600×600 3、含机柜散热挡板、空白挡板、安装角铁、公司铭牌等相关所有配件安装; 台; 1. 小计. 合价. 春霖园装饰系统报价表. 工程名称：南方医科大学（顺德区）宿舍改造装修工程-装饰系统. 序号; 项目名称; 项目特征; 单位; 工程量; 综合单价（元）; 合 价（元）; 备注. 一; 拆除工程. 1; 门洞拆除; 1.木门拆除 2.拆除尺寸：900*2100; 项; 4; 2栋二层宿舍. 2; 砖砌墙拆除; 1.拆除实心砖墙 2.拆除厚度：180mm; m2; 160; 办公室/厨房/洗衣房. 3; 地面砖拆除; 1.楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层; m2; 54; 厨房及洗衣房部位. 4; 建筑垃圾外运及处置费; 1.垃圾装袋，人力车运大门外、自卸车3公里外运外倒; 项; 1. 小计. 二; 楼地面装饰工程. 1; 地面铺砖; 1、10厚600mm*600mm红色仿古砖，水泥浆擦缝，颜色按设计要求。2、撒素水泥面，洒适量清水。3、30厚1:3干硬性水泥砂浆。4、刷水泥浆一道（内掺水8%108胶）。5、混凝土地骨或混凝土结构楼板，面层清理; ㎡; 54; 厨房及洗衣房. 2; 地面刷防水; 1.基层清理。 2.地面1:2.5水泥砂浆找平 3.刷高分子防水涂料三遍; ㎡; 54; 厨房及洗衣房. 3; PVC地面; 1、2.6mm厚PVC，地板胶，耐磨等级≧P，2、XY401胶粘剂粘结。3、2厚108胶水泥腻子批嵌平整。4、 2-3mm厚自流平。5、刷水泥浆一道（内掺水重8%108胶）。6、混凝土结构楼板，面层清理。; ㎡; 92; 健身房及文化艺术活动室. 4; 地面砖修补; 1、10厚600mm*600mm红色仿古砖，水泥浆擦缝，颜色按设计要求。2、撒素水泥面，洒适量清水。3、30厚1:3干硬性水泥砂浆。4、刷水泥浆一道（内掺水8%108胶）。5、混凝土地骨或混凝土结构楼板，面层清理; ㎡; 58.5; 房间拆除后地面. 小计. 三; 天花、墙柱面装饰. 1; 墙面装饰板; 1、墙体类型：砖基层 2、龙骨材料种类、规格、中距：40mm×40mm一等杉木龙骨，中距300mm×300mm 3、基层材料种类、规格：阻燃板12mm厚 4、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚棕色吸音墙毯 5、隔层材料：超细玻璃丝棉; ㎡; 86; 文化艺术活动室. 2; 墙面装饰板; 1.墙面封5mm胶合板 2.胶合板面安5mm水银玻璃; m; 45; 健身房. 3; 墙面不锈钢装饰; 1、扶手材料种类、规格：不锈钢管直径60mm、厚度1.5mm 2、栏杆材料种类、规格：不锈钢管，规格间距详见设计图; m; 8; 健身房. 4; 不锈钢地脚线; 1、15mm胶合板板打底，面贴1.0厚304不锈钢; m; 45; 文化艺术活动室、健身房. 5; 墙面刷防水; 1.基层清理 2.地面1:2.5水泥砂找平3.刷高分子防水涂料三遍; m; 58.8; 厨房及洗衣房1.5M高部位. 6; 墙面贴砖; 1.墙面1:2水泥砂抹灰20mm 2.贴300*450mm白色瓷片3.白水泥油膏 嵌缝; ㎡; 58.8; 厨房及洗衣房1.5M高部位. 7; 厨房灶台; 1.60mm灰砂砖砌台柱 2.30mm厚钢筋混凝土水泥板台底 3.台柱抹灰贴白色瓷片 4.台面铺淡蓝色人造石 5.预留洗手池、燃气灶孔; m; 5; 厨房. 8; 复合实木门(单开门）; 1.复合实木单开门 2.洞口尺寸900*2100mm 3.式样按现场相同类门; 樘; 4; 二层院长/导师宿舍. 9; 新开门洞批荡修补; 1.基层：20mm厚1:2水泥砂浆底纸筋灰打底; 套; 4; 二层院长/导师宿舍. 10; 原天花，墙面层铲除; 1.原有灰面层铲除油胶水 2.渣土清理; ㎡; 325; 1栋、2栋一层公共通道. 11; 天花，墙面抹灰油漆; 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆底油一遍面油两遍 3.刮腻子：108胶水、石膏粉腻子2遍; ㎡; 325; 1栋、2栋一层公共通道. 12; 天花抹灰面油漆; 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆底油一遍面油两遍 3.刮腻子：108胶水、石膏粉腻子2遍; ㎡; 738; 1栋/2栋一层房间天花. 13; 墙面抹灰面油漆; 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆底油一遍面油两遍 3.刮腻子：108胶水、石膏粉腻子2遍; ㎡; 1364; 1栋/2栋一层房间墙面. 14; 天花/墙面抹灰面油漆; 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆底油一遍面油两遍 3.刮腻子：108胶水、石膏粉腻子2遍; ㎡; 590; 2栋二层院长/导师宿舍. 15; 天花/墙面抹灰面油漆; 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆底油一遍面油两遍 3.刮腻子：108胶水、石膏粉腻子2遍; ㎡; 335; 2栋各层房间墙面615/616/617/327/427. 16; 天花/墙面抹灰面油漆; 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆底油一遍面油两遍 3.刮腻子：108胶水、石膏粉腻子2遍; ㎡; 287; 1栋各层房间墙面202/301/302/402. 17; 天花/墙面抹灰面油漆; 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆底油一遍面油两遍 3.刮腻子：108胶水、石膏粉腻子2遍; ㎡; 201; 3栋各层房间墙面217/317/417. 小计. 四; 给排水安装. 1; PPR给水管 DN25; 1.安装部位:室内；2.输送介质:给水；3.材质:塑料PP-R；4.型号规格:DN25；5.连接方式:热熔连接；; 项; 2; 厨房及洗衣房. 2; UPVC排水管 De75; 1.安装部位:室内；2.输送介质:污水废水；3.材质:UPVC耐酸碱防腐蚀消音排水管；4.型号规格:De75；5.连接方式:粘接; 项; 2; 厨房及洗衣房. 小计. 五; 强电、弱电安装. 1; LED格栅灯盘; 1.名称:LED吸顶格栅荧光灯盘 2.型号:600*600,3×20W 3.规格:三管 4.安装形式:吊顶式; 套; 70; 办公室/厨房/洗衣房. 2; 吸顶灯; 1.名称:吸顶灯 2.规格:32W 3.安装形式:吸顶式; 套; 8; 院长/导师宿舍. 3; 单联单控开关; 1.名称:单联单控开关 2.安装高度:离地1300mm安装; 个; 15; 办公室/厨房/洗衣房. 4; 双联单控开关; 1.名称:双联单控开关 2.安装高度:离地1300mm安装; 个; 8; 院长/导师宿舍. 5; 单相插座; 1.名称:单相插座 2.安装高度:离地500mm 3.规格:220V 4.安装方式:暗装; 个; 20; 办公室/厨房/洗衣房. 6; 五孔插座; 1.名称:五孔插座 2.安装高度:离地300mm 3.规格:220V 4.安装方式:墙面嵌式暗装; 个; 62; 办公室/厨房/洗衣房. 7; 五孔自动弹地插座; 1.名称:五孔地插座 2.规格:220V 3.安装方式:地面嵌式暗装; 个; 12; 健身房. 8; 线管; 1.名称:电线管 2.材质:PVC联塑管 3.规格:SC20; m; 2600; 办公室/厨房/洗衣房. 9; 配线ZRBV2.5㎜2; 1.名称:PVC联塑管内穿线 2.配线规格、型号:ZRBV2.5㎜2; m; 5500; 办公室/厨房/洗衣房. 10; 配线ZRBV4㎜2; 1.名称:PVC联塑管内穿线 2.配线规格、型 号:ZRBV4㎜2; m; 2000; 办公室/厨房/洗衣房. 11; 电话模块; 1.名称：电话插座 2.安装方式：墙内暗装 3.底盒材质、规格：86; 个; 26. 12; 国际防尘双口面板; 1.名称：双口网络插座 2.安装方式：墙内暗装 3.底盒材质、规格：86; 个; 26. 13; 四芯电话线; 1.名称：4芯电话线 2.线缆对数：2对 3.敷设方式：管内; m; 1000. 14; 五类四对非屏蔽双绞线缆; 1.名称：五类线缆UTP CAT6 2.线缆对数：4对 3.敷设方式：管内; 箱; 8. 15; 五金类24口配线架; 1.名称：24口配线架 2.型号：AHD6-24 3.敷设方式：箱内螺丝固定; 个; 4. 16; 五类7英尺跳线; 1、名称：输出跳线板 2、主要参数及性能要求：16CH*16CH 3、含相关所有配件安装; 条; 26. 17; 挂墙式机柜; 1、名称：钢质机柜 2、主要参数及性能要求：800×600×600 3、含机柜散热挡板、空白挡板、安装角铁、公司铭牌等相关所有配件安装; 台; 1. 小计. 合价. 春晖园装饰系统报价表. 工程名称：南方医科大学（顺德区）宿舍改造装修工程-装饰系统. 序号; 项目名称; 项目特征; 单位; 工程量; 综合单价（元）; 合 价（元）; 备注. 一; 拆除工程. 1; 门洞拆除; 1.木门拆除 2.拆除尺寸：900*2100; 项; 4; 1栋/2栋二层宿舍. 2; 砖砌墙拆除; 1.拆除实心砖墙 2.拆除厚度：180mm; m2; 224; 办公室/厨房/洗衣房. 3; 地面砖拆除; 1.楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层; m2; 54; 厨房及洗衣房部位. 4; 建筑垃圾外运及处置费; 1.垃圾装袋，人力车运大门外、自卸车3公里外运外倒; 项; 1. 小计. 二; 楼地面装饰工程. 1; 地面铺砖; 1、10厚600mm*600mm红色仿古砖，水泥浆擦缝，颜色按设计要求。2、撒素水泥面，洒适量清水。3、30厚1:3干硬性水泥砂浆。4、刷水泥浆一道（内掺水8%108胶）。5、混凝土地骨或混凝土结构楼板，面层清理; ㎡; 54; 厨房及洗衣房. 2; 地面刷防水; 1.基层清理。 2.地面1:2.5水泥砂浆找平 3.刷高分子防水涂料三遍; ㎡; 54; 厨房及洗衣房. 3; PVC地面; 1、2.6mm厚PVC，地板胶，耐磨等级≧P，2、XY401胶粘剂粘结。3、2厚108胶水泥腻子批嵌平整。4、 2-3mm厚自流平。5、刷水泥浆一道（内掺水重8%108胶）。6、混凝土结构楼板，面层清理。; ㎡; 92; 健身房及文化艺术活动室. 4; 地面砖修补; 1、10厚600mm*600mm红色仿古砖，水泥浆擦缝，颜色按设计要求。2、撒素水泥面，洒适量清水。3、30厚1:3干硬性水泥砂浆。4、刷水泥浆一道（内掺水8%108胶）。5、混凝土地骨或混凝土结构楼板，面层清理; ㎡; 85; 房间拆除后地面. 小计. 三; 天花、墙柱面装饰. 1; 墙面装饰板; 1、墙体类型：砖基层 2、龙骨材料种类、规格、中距：40mm×40mm一等杉木龙骨，中距300mm×300mm 3、基层材料种类、规格：阻燃板12mm厚 4、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚棕色吸音墙毯 5、隔层材料：超细玻璃丝棉; ㎡; 86; 文化艺术活动室. 2; 墙面装饰板; 1.墙面封5mm胶合板 2.胶合板面安5mm水银玻璃; m; 45; 健身房. 3; 墙面不锈钢装饰; 1、扶手材料种类、规格：不锈钢管直径60mm、厚度1.5mm 2、栏杆材料种类、规格：不锈钢管，规格间距详见设计图; m; 8; 健身房. 4; 不锈钢地脚线; 1、15mm胶合板板打底，面贴1.0厚304不锈钢; m; 45; 文化艺术活动室、健身房. 5; 墙面刷防水; 1.基层清理 2.地面1:2.5水泥砂找平3.刷高分子防水涂料三遍; m; 58.8; 厨房及洗衣房1.5M高部位. 6; 墙面贴砖; 1.墙面1:2水泥砂抹灰20mm 2.贴300*450mm白色瓷片3.白水泥油膏 嵌缝; ㎡; 58.8; 厨房及洗衣房1.5M高部位. 7; 厨房灶台; 1.60mm灰砂砖砌台柱 2.30mm厚钢筋混凝土水泥板台底 3.台柱抹灰贴白色瓷片 4.台面铺淡蓝色人造石 5.预留洗手池、燃气灶孔; m; 5; 厨房. 8; 复合实木门(单开门）; 1.复合实木单开门 2.洞口尺寸900*2100mm 3.式样按现场相同类门; 樘; 4; 二层院长/导师宿舍. 9; 新开门洞批荡修补; 1.基层：20mm厚1:2水泥砂浆底纸筋灰打底; 套; 4; 二层院长/导师宿舍. 10; 铝合金玻璃; 1.原有灰面层铲除油胶水 2.渣土清理; 项; 1; 1栋、2栋一层公共通道. 11; 原天花，墙面层铲除; 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆底油一遍面油两遍 3.刮腻子：108胶水、石膏粉腻子2遍; ㎡; 325; 1栋、2栋一层公共通道. 12; 天花，墙面抹灰油漆; 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆底油一遍面油两遍 3.刮腻子：108胶水、石膏粉腻子2遍; ㎡; 325; 1栋、2栋一层公共通道. 13; 天花抹灰面油漆; 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆底油一遍面油两遍 3.刮腻子：108胶水、石膏粉腻子2遍; ㎡; 684; 1栋、2栋一层房间天花. 14; 墙面抹灰面油漆; 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆底油一遍面油两遍 3.刮腻子：108胶水、石膏粉腻子2遍; ㎡; 1364; 1栋、2栋一层房间墙面. 15; 天花/墙面抹灰面油漆; 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆底油一遍面油两遍 3.刮腻子：108胶水、石膏粉腻子2遍; ㎡; 152; 2栋各层房间墙面315/415. 16; 天花/墙面抹灰面油漆; 1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆底油一遍面油两遍 3.刮腻子：108胶水、石膏粉腻子2遍; ㎡; 304; 1栋各层房间墙面314/315/414/415. 小计. 四; 给排水安装. 1; PPR给水管 DN25; 1.安装部位:室内；2.输送介质:给水；3.材质:塑料PP-R；4.型号规格:DN25；5.连接方式:热熔连接；; 项; 2; 厨房及洗衣房. 2; UPVC排水管 De75; 1.安装部位:室内；2.输送介质:污水废水；3.材质:UPVC耐酸碱防腐蚀消音排水管；4.型号规格:De75；5.连接方式:粘接; 项; 2; 厨房及洗衣房. 小计. 五; 强电、弱电安装. 1; LED格栅灯盘; 1.名称:LED吸顶格栅荧光灯盘 2.型号:600*600,3×20W 3.规格:三管 4.安装形式:吊顶式; 套; 70; 办公室/厨房/洗衣房. 2; 吸顶灯; 1.名称:吸顶灯 2.规格:32W 3.安装形式:吸顶式; 套; 15; 院长/导师宿舍. 3; 单联单控开关; 1.名称:单联单控开关 2.安装高度:离地1300mm安装; 个; 15; 办公室/厨房/洗衣房. 4; 双联单控开关; 1.名称:双联单控开关 2.安装高度:离地1300mm安装; 个; 20; 院长/导师宿舍. 5; 单相插座; 1.名称:单相插座 2.安装高度:离地500mm 3.规格:220V 4.安装方式:暗装; 个; 20; 办公室/厨房/洗衣房. 6; 五孔插座; 1.名称:五孔插座 2.安装高度:离地300mm 3.规格:220V 4.安装方式:墙面嵌式暗装; 个; 62; 办公室/厨房/洗衣房. 7; 五孔自动弹地插座; 1.名称:五孔地插座 2.规格:220V 3.安装方式:地面嵌式暗装; 个; 12; 健身房. 8; 线管; 1.名称:电线管 2.材质:PVC联塑管 3.规格:SC20; m; 2600; 办公室/厨房/洗衣房. 9; 配线ZRBV2.5㎜2; 1.名称:PVC联塑管内穿线 2.配线规格、型号:ZRBV2.5㎜2; m; 5500; 办公室/厨房/洗衣房. 10; 配线ZRBV4㎜2; 1.名称:PVC联塑管内穿线 2.配线规格、型 号:ZRBV4㎜2; m; 2000; 办公室/厨房/洗衣房. 11; 电话模块; 1.名称：电话插座 2.安装方式：墙内暗装 3.底盒材质、规格：86; 个; 26. 12; 国际防尘双口面板; 1.名称：双口网络插座 2.安装方式：墙内暗装 3.底盒材质、规格：86; 个; 26. 13; 五类四对非屏蔽双绞线缆; 1.名称：五类线缆UTP CAT6 2.线缆对数：4对 3.敷设方式：管内; 箱; 8. 14; 四芯电话线; 1.名称：4芯电话线 2.线缆对数：2对 3.敷设方式：管内; m; 1000. 15; 五金类24口配线架; 1.名称：24口配线架 2.型号：AHD6-24 3.敷设方式：箱内螺丝固定; 个; 4. 16; 五类7英尺跳线; 1、名称：输出跳线板 2、主要参数及性能要求：16CH*16CH 3、含相关所有配件安装; 条; 26. 17; 挂墙式机柜; 1、名称：钢质机柜 2、主要参数及性能要求：800×600×600 3、含机柜散热挡板、空白挡板、安装角铁、公司铭牌等相关所有配件安装; 台; 1. 小计. 合价. 总价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称: 南方医科大学顺德校区书院公共区域、教师宿舍装修改造 标段: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) |  |  | 金 额(元) | 备注 |  |
| 1 | 011707001001 |  |  | 安全文明施工 |  | 分部分项清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 |  |  | 夜间施工 |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 |  |  | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 |  |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 |  |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 赶工措施费 |  | 分部分项清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 文明工地增加费 |  | 分部分项清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人(造价人员)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人(造价工程师)： |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: 南方医科大学顺德校区书院公共区域、教师宿舍装修改造 标段: |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3 | 计日工 |  | 计日工 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: 南方医科大学顺德校区书院公共区域、教师宿舍装修改造 标段: |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |  |
| 1 | 规费 |  | 1+..+4 | H5:H8 |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 |  | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计 | H1:H3 |  |  |  |
| 1.2 | 危险作业意外伤害保险 |  | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计 | H1:H3 |  |  |  |
| 1.3 | 施工噪音排污费 |  | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计 | H1:H3 |  |  |  |
| 1.4 | 防洪工程维护费 |  | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计 | H1:H3 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项合计+措施合计+其他项目合计+规费 | H1:H4 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人(造价人员)： |  |  |  |  | 复核人(造价工程师) |  |  |

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: 南方医科大学顺德校区书院公共区域、教师宿舍装修改造 标段: |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |

第三部分　报价供应商须知

一、	报价费用说明

1.	供应商应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.	本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行；成交服务费不在报价中单列。

成交服务费是集中采购机构收取的采购代理费。成交供应商在收取《成交通知书》前应向集中采购机构交纳成交服务费（以到达集中采购机构开户银行帐户为准），该收费参照广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定的收费标准，按照成交总金额以差额定率累进法（如下表）计算：

| 成交金额（百万元） | 1以下 | 1-5 | 5-10 | 10-50 | 50-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费率 | 0.8% | 0.56% | 0.44% | 0.28% | 0.16% |

例如：某工程采购项目成交金额为400万元，成交服务费金额计算如下：

100万元×0.8％＝0.8万元

（400－100）万元×0.56％＝1.68万元

收费＝0.8＋1.68＝2.48万元

3.	成交服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以集中采购机构发出的交纳成交服务费通知书中指定的银行帐号为准。

二、	采购文件

4.	采购文件的构成

4.1	采购文件由下列文件以及在采购过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	报价邀请函

2)	用户需求书

3)	供应商须知

4)	磋商、评审、成交

5)	合同书格式

6)	竞争性磋商响应文件格式

7)	在采购过程中由集中采购机构发出的澄清更正文件等

5.	采购文件的澄清更正

5.1	集中采购机构对采购文件进行必要的澄清更正的，在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买采购文件的供应商，报名及购买采购文件的供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为采购文件的组成部分。

5.2	根据采购的具体情况，集中采购机构可延长响应文件递交截止时间和磋商时间，并将变更时间在指定媒体上发布公告及通知所有报名及购买采购文件的供应商。

三、	竞争性磋商响应文件的编制和数量

6.	报价的语言

6.1	供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与集中采购机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

7.	竞争性磋商响应文件编制

7.1	供应商应当对竞争性磋商响应文件进行装订，对未经装订的竞争性磋商响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

7.2	供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者报价没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为报价无效。

7.3	供应商必须对竞争性磋商响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或集中采购机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

7.4	如果因为供应商的竞争性磋商响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

8.	报价及计量

8.1	供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

8.2	除非采购文件的技术规格中另有规定，供应商在竞争性磋商响应文件中及其与采购人和集中采购机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.	磋商保证金

9.1	供应商应按采购文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为竞争性磋商响应文件的组成部分。

9.2	磋商保证金可以采用银行转账、银行保函（或《政府采购报价担保函》）等形式提交。交纳办法如下：

- 采用银行转账方式的，应在竞争性磋商响应文件递交截止时间之前到达集中采购机构保证金账户；

收款单位：广东省政府采购中心

开户银行：兴业银行广州东风支行

银行账号：399000100100125151

银行地址：广州市东风中路300号金安大厦首层

（此账号为保证金专用账号，其他款项请勿转入此账号）

供应商（或代交人）填写银行交款票据时，必须清晰填写采购项目编号和供应商全称。否则有可能造成保证金退还的延误。

- 采用银行保函提交的：

  - 采用采购文件提供的格式或集中采购机构接受的其他格式；

  - 由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函；

  - 有效期超过报价有效期30天。

- 采用政府采购投标（报价）担保函提交的：

- 采用采购文件提供的格式或集中采购机构接受的其他格式；

- 由专业担保机构出具的政府采购投标担保函；

- 有效期超过投标（报价）有效期30天。

- 递交投标（报价）文件现场除银行保函外，不收取其他任何形式的磋商保证金。

9.3	如无质疑或投诉，未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内原额退还。

9.4	成交供应商的磋商保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

9.5	为使磋商保证金得以顺利退还，请供应商认真阅读《竞争性磋商响应文件格式》“退保证金说明”中的内容并按要求填写及签章。

9.6	有下列情形之一的，磋商保证金将被依法不予退还并上交国库：

1）	供应商在采购文件规定的报价有效期内撤回其报价；

2）	成交供应商在规定期限内未签订合同。

10.	竞争性磋商响应文件的数量和签署

10.1	供应商应编制竞争性磋商响应文件正本一份和副本叁份，竞争性磋商响应文件的副本可采用正本的复印件。每套竞争性磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

10.2	竞争性磋商响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在竞争性磋商响应文件中。

10.3	竞争性磋商响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

11.	竞争性磋商响应文件的密封和标记

11.1	供应商应将竞争性磋商响应文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2	供应商应按照《竞争性磋商响应文件格式》的要求制作《报价信封》并独立封装。

11.3	信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（采购文件中规定的磋商日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖供应商印章。

11.4	如果未按要求密封和标记，集中采购机构对误投或提前启封概不负责。

四、	竞争性磋商响应文件的递交

12.	竞争性磋商响应文件的递交

12.1	所有竞争性磋商响应文件应在竞争性磋商响应文件递交截止时间前送达指定地点。

12.2	集中采购机构将拒绝以下情况的竞争性磋商响应文件：

1）	迟于竞争性磋商响应文件递交截止时间递交的。

12.3	集中采购机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式报价。

13.	竞争性磋商响应文件的修改和撤回

13.1	供应商在竞争性磋商响应文件递交截止时间前，可以对所递交的竞争性磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知集中采购机构。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为竞争性磋商响应文件的组成部分。

13.2	供应商所提交的竞争性磋商响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

五、	磋商、评审、成交

见采购文件第四部分。

六、	询问、质疑、投诉

14.	询问

14.1	供应商对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问，采购人或集中采购机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《报价邀请函》中“采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式”。

15.	质疑

15.1	报价供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或集中采购机构书面提出质疑：

1）	采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的报价供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2）报价供应商认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

采购人或集中采购机构在收到报价供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑报价供应商和其他有关报价供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑报价供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

15.2	质疑联系人：余先生

电话：020-62791628；传真：020-62791628

地址：广州市越华路118号之一809室；邮编：510030

16.	投诉

16.1	供应商对采购人或集中采购机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

16.2	政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地  址：广州市仓边路26号8楼

电  话：020-83188580、83188586、83188500、83188511

邮  编：510030	传  真：020-83357559

七、	合同的订立和履行

17.	合同的订立

17.1	采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交供应商的竞争性磋商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出采购文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

17.2	签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

18.	合同的履行

18.1	政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

18.2	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

19.	有关合同的订立和履行的更多细节请见《广东省政府采购工作规范（试行）》第二部分的第十二章和第十三章。

八、	适用法律

20.	采购人、集中采购机构及供应商进行的本次采购活动适用《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　磋商、评审、成交

一、	评审方法

- 评审方法采用综合评分法。

- 通过资格性和符合性审查的有效供应商方有资格提交最终报价及进入综合评审。

二、	磋商小组

- 本次采购依法组建磋商小组。

- 磋商小组将按照采购文件确定的评审方法进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

三、	技术商务磋商

- 磋商小组邀请所有供应商参加磋商，以随机抽签的形式对供应商进行磋商排序。

- 磋商小组与供应商应围绕资格条件、技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

- 磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

四、	资格性和符合性评审

- 磋商小组根据《资格性和符合性审查表》（附表一）的内容逐条对竞争性磋商响应文件进行评审，审查每份竞争性磋商响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

- 磋商小组对各供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

- 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终竞争性磋商响应文件，由供应商法定代表人或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。因此，该签字人参加磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终竞争性磋商响应文件无效。

五、	技术、商务及价格评审

- 评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 35 | 25 | 40 |

- 技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》）；

- 商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

- 价格评审

（1）最终报价：所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

（2）核实价的确定：磋商小组对各供应商的最终报价按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为核实价。

（3）报价的错误修正原则

- 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

- 修正价后的价格作为核实价。

（4）对小型或微型企业的扶持（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）：

1）	磋商供应商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1为6%），即：评标价＝核实价×(1－C1）；

2）	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且提供本企业承担的服务。报价人认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

（5）评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。

（6）计算价格评分：各有效磋商供应商的评审价中，取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评审价）×40

- 评审总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评审总得分（评审总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

六、	成交供应商的确定

- 推荐成交候选报价供应商名单：本项目推荐三名成交候选人。将各有效磋商供应商按其评审总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）最终报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的报价供应商为第一成交候选人，排名第二的报价供应商为第二成交候选人，以此类推。

- 根据磋商小组的评标结果，采购人依法确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

七、	发布成交结果

- 集中采购机构将在下列媒体公告成交结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)，广东省政府采购中心网 (www.gpcgd.com)。

- 在《成交结果公告》发布的同时，集中采购机构以书面形式向成交供应商发出经采购人确认的《成交通知书》，成交供应商应以书面形式回复，确认收到。

- 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，均应承担相应的法律责任。

附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 与报价邀请函的报价供应商资格要求一致。 |
| 不能通过资格性审查的报价供应商，不需进行以下内容的审查。 |  |
| 符合性审查 | 1、报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。 |
|  | 2、对标的工程的关键、主要项目没有报价漏项或少报工程量。 |
|  | 3、按要求缴纳了报价保证金，提交报价保证金的证明文件（以下证明文件之一）： A、报价供应商按《报价供应商须知》要求的投标保证金的数额和交纳办法将保证金送交银行的银行交款回单复印件； B、银行保函原件或《政府采购投标/报价担保函》复印件，保函有效期超过报价有效期30天。 |
|  | 4、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 5、“★”号条款满足招标文件要求。 |
|  | 6、提交报价函。报价文件完整且编排有序，报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 7、报价有效期为报价截止日起90天。 |
|  | 8、没有其他未实质性响应文件要求的。 |

备注：1.本表与磋商文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。

4.汇总时出现不同意见的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

# 附表二：技术评审表

技术评审表

| 评审内容 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 分析合理，对工程内容深入了解 | 4-5 | 5 |
|  | 分析较合理，对工程内容有一定了解 | 2-3 |  |
|  | 分析一般，对工程内容不够了解 | 0-1 |  |
| 施工材料选材情况 | 选材质量较好，档次较高。投标文件中提供了主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级） | 6-10 | 10 |
|  | 选材质量满足用户使用要求 | 3-5 |  |
|  | 选材质量较差，档次较低，未必能满足用户要求 | 0-2 |  |
| 施工方案的可行性和可操作性 | 施工方案设计合理、先进，能考虑业主的现有状况。 | 4-5 | 5 |
|  | 方案较好，基本能满足用户需求 | 2-3 |  |
|  | 方案较差 | 0-1 |  |
| 实施计划 | 完全满足用户要求，实施计划科学、合理 | 4-5 | 5 |
|  | 实施计划较合理，可执行 | 2-3 |  |
|  | 实施计划较差 | 0-1 |  |
| 质量保证 | 质量保证措施齐全、可靠、合理 | 4-5 | 5 |
|  | 有质量保证的基本措施 | 2-3 |  |
|  | 质量保证措施不完善 | 0-1 |  |
| 售后服务和技术支持 | 完善的服务承诺、专业技术人员满足实施要求 | 4-5 | 5 |
|  | 有售后服务、专业技术人员基本满足实施要求 | 2-3 |  |
|  | 服务不完善、专业技术人员较少 | 0-1 |  |

附表三：商务评审表

商务评审表

| 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 2013-2015三年经会计师事务所审计过的财务报表，如未提供以0分计 | 三年均盈利得5分，两年盈利得分3，一年盈利得1分，三年亏损得0分 | 5 |
| 质量管理体系有效证书 | 质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证 每提供一个有效的证书复印件得1分，最高得3分 | 3 |
| 报价人信用评价和综合信誉 | 1、2013年以来（以获奖证书签发日期为准）企业曾获省级或以上建筑装饰协会颁发的信用评价证书 AAA等级信用评价的得3分； AA等级信用评价的得2分； A等级信用评价的得1分。 2、2013年以来获得工商行政管理部门颁发的守合同重信用证书情况，每获得一年得1分，本项最多得3分。 注：须提供证书复印件 | 6 |
| 报价人类似项目业绩 | 2013年以来（以中标通知书时间为准）完成的类似项目，合同金额100万元或以上，需提供中标通知书、合同关键页、验收报告，齐全算1个） 每个1分，最高得8分 | 8 |
| 报价人业绩获奖情况 | 报价人曾经完成的项目中获得国家级奖项的，每提供一个得1.5分，最高得3分。需提供相关项目合同关键页及获奖证书复印件 | 3 |

第五部分 合同书格式（略）

合  同  书

项目名称：南方医科大学顺德校区书院公共区域、教师宿舍装修改造

甲    方：      南方医科大学

乙    方：

签订地点： 广州市南方医科大学

签订日期： 20 16 年  月  日

发包方（甲方）：南方医科大学

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》及 2016年  月   日学校国有资产管理处委托      招标结果，经双方协商一致，签订本合同。招标项目的投标文件、招标文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第一条  工程名称：                    。

建设地点：南方医科大学

第二条  建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容：见附件

第三条  本合同所承包工程的工期定为90日历天，工期计算的起止时间是： 2016年    月     日开工至2016年   月    日竣工；验收合格，交付使用。在履约的过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙双方签证认可，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。

第四条  工程质量标准及保修条件、期限，按本条  （1、2）  项执行。

1、按照国家及省、市有关规定。《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB/T50210—2010）和国家现行业及地方现行建设工程施工验收的法律、法规、规范标准的最新版本的相关规定。

2、工程保修期：按《建设工程质量管理条例》规定执行，保修期为二年。

第五条  承包方式：由乙方包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包工具、包运输、包管理费、包税金、包验收合格。

第六条 合同总价为人民币：

大写：                。（小写：￥        ）。

第七条  甲方应负责完成下列工作

在开工前  当 天完成“三通一平“（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各   ／ 份；水电安装图纸  ／ 份；地质勘探资料  /   份；建筑（安装）许可证和报建审核意见书。

第八条  乙方应负责完成下列工作

1、在开工前 三 天按时组织施工图会审、编制施工组织设计、并送交甲方，作为甲方检查监督执行计划的依据。

2、在开工前，必须安装施工用电、用水计量表，按期缴纳费用。

第九条  乙方承包的任务，不得转让和分包第三方。

1、乙方不得将其承包的全部或部分工程转包给他人，也不得将其承包的工程肢解以后，以分包的名义分别转包给他人。

2、乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规定进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方监督，甲方发现其在主要工程上拖进度3天时，或在主要工程上存在着重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方应立即采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施，甚至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。

3、乙方在施工过程中，发现施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应立即以书面通知甲方。甲方会同设计单位进行处理，并办理技术签证。

第十条 现场管理

1、甲方派          为驻工地代表与监理单位：广州万安建设监理有限公司。对工程进度、工程质量进行监督，所有材料进场验收、隐蔽工程验收、分项验收、项目验收，办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试压和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其他事宜，施工单位应接受甲方和监理单位的监理。

2、中标人必须按投标文件提供管理人员名单委派现场管理人员，中标人的名单中负责该项目的项目经理必须与报价时提供的项目经理名单一致。

3、在施工过程中，项目负责人如不到位，则在工程款中扣除2%作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿。

4、乙方派       为该项目负责人，具体担当的项目所有环节负全部责任。        为技术负责人，负责工程技术、质量、组织、施工管理。

5、装修垃圾必须装袋及时清运,无乱堆乱放现象存在,不按要求装袋和乱堆乱放、及时清理每次罚款贰仟元。

第十一条  材料、设备的供应及其消耗的含量和价差处理，按本条（1–7）项执行。

﹙1﹚工程综合单价包干，项目措施费和其他项目措施费总价包干，工程量按实结算。

﹙2﹚当用户需求发生变更,合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由承包人依据变更工程资料，GB50500-2013《工程量清单计价规范》，2010年以来广东省颁布的建筑、安装、装饰、市政、园林绿化等工程综合定额及下列原则提出变更工程单价报发包人审批并作为结算价。

﹙3﹚ 投标报价中有的材料设备按照工程量清单原单价结算。

﹙4﹚ 投标报价中没有的设备材料，有指导价的按照施工当季度的《广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》计算。

﹙5﹚ 投标报价和指导价都没有可参照的材料设备，由承包人按照市场价报价，由发包人审定后作为结算依据。

﹙6﹚若不是发包人的原因致使材料发生变更，不增加任何费用。

﹙7﹚暂列金额按税前造价5%计算。工程结算时，暂列金额应予取消，另根据工程实际发生项目增加费用。但总价不能超过合同价5﹪。

第十二条  工程备料款和进度款按本条 （ 1-3）项执行

1、签订合同后，预付合同价的30%，作为预付款；施工完毕验收合格，支付款至合同价的；

2、结算经采购人审计确定后15个工作日内中标单位应先交足5%质保金，余款则一次性结清。

3、剩余保证金在质保期（验收通过之日起2年）满后无质量问题(免息)退还。

第十三条  工程结算按本条  （1-3）项执行。

1、乙方应在全部工程竣工验收后  30天  内提出竣工结算，并交甲方审核；甲方应在接到结算之日起 60天   内提出意见，逾期视作同意，结算尾数。

2、甲方要求或使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价则按工程增减的数量进行调整，一并列入结算。

3、工程中途停建、缓建或由于设计错误造成的返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的损失。

第十四条   工程交工验收

1、工程交工验收以施工图及说明书、图纸会审记录、国家现行的建设工程有关规范及建筑、装饰；维修行业的质量要求进行验收。

2、隐蔽工程在隐蔽前  壹  天，由乙方通知甲方到场验收，甲方不按时验收的，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，所有费用和因此造成的经济损失，由甲方承担，所耽误时间顺延工期；复查不合格，检查费用由甲方承担，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用均由乙方承担。

3、工程竣工前  一 天，乙方应通知甲方组织有关单位进行验收，并在竣工后  三   天内完成验收并签字确认，同时乙方于  十  天内将全部有效图纸、资料向甲方移交，如质量不合格的，由乙方在商定的期限内补建或返修后再验收，直至符合要求为止，最后验收合格的日期为竣工日期。由此发生的质量或其他问题由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，如果验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。

4、工程（包括单项工程）未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

5、工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加注，提交甲方存档。工程变更较大的，乙方应在工程竣工后重新绘制竣工图一套及整理施工过程资料一套提交给甲方存档。

第十五条   奖励

1、竣工或赶工奖励：  无

2、乙方按期竣工，并经工程质监部门和主管部门检查签定或认可的优良级品工程的，同意按工程总造价 / 分之 / 奖励给乙方。

第十六条   违约责任

1、甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一者，从逾期 一 天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。

2、甲方不按期拨付工程款，从超过  十 天次日起，根据拖欠数额，按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其他损失按实由甲方承担，工期顺延。

3、乙方逾期竣工，从逾期日起，每逾期一天，按工程总造价的千分之 二 向甲方偿付违约金。

4、甲方逾期组织验收交工工程，从逾期  一 天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的千分之  二 向对主偿付违约金。

5、一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期  十  天次日起，按应结清或退回数额，比照银行延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。

第十七条  遇人力不可抗拒的灾害损失，按本条 （一、二）项处理：

- 甲乙双方协商解决

- 双方协商不成时，报上级有关部门裁定。

第十八条   其他事项及补充条款

1、有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议、洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。

2、乙方应加强防火、防盗、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和深夜施工等规定。否则，导致造成的损失和有关部门规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负责。

3、在施工过程中，施工人员因施工不当或其它原因造成的人员伤亡和事故，全部由乙方负责。

第十九条   发生纠纷双方协商不成时，甲乙双方可向经济合同仲裁委员会申诉，向人民法院起诉。

本合同自签订之日起生效，工程交工验收至保修期满和结清工程款自然失效。

本合同一式捌份，甲方执五份，乙方执三份.

| 甲方：南方医科大学 | 乙方: |
| --- | --- |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 经办人签字： | 施工现场负责人签字： 联系电话： |
| 签字日期： | 签字日期： |

第六部分 竞争性磋商响应文件格式

目录

1.	自查表	53

2.	报价表	55

3.	报价函	56

4.	资格证明文件	58

5.	一般商务条款偏离表	61

6.	实施计划	62

7.	成交服务费支付承诺书格式	72

8.	报价信封（独立封装）	73

注：请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作竞争性磋商响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对竞争性磋商响应文件的评价。

广东省政府采购

竞争性磋商

响应文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称：

日期：             年      月      日

## 自查表

#### 1.1	资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 2. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 3. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 4. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 5. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 6. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 7. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 2. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 3. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 4. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 5. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 6. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 7. | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在竞争性磋商响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 2 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 3 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 4 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 5 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 6 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 7 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 8 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 9 |  |  | 见报价文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：报价供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

#### 1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 2 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 3 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 4 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 5 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 6 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 7 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 8 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 9 |  |  | 见报价文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：报价供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

## 报价表

#### 2.1	报价一览表

采购项目名称：南方医科大学顺德校区书院公共区域、教师宿舍装修改造工程项目

采购项目编号：　GPCGD161156GC472J

| 总报价（元） | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 其中安全文明施工费（元） | 大写： |
|  | 小写：30250.71 |
| 其中余泥渣土排放费（元） | 大写： |
|  | 小写： 12000.00 |
| 其中设计及造价咨询费（元） | 大写： |
|  | 小写：22698.15 |

报价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.2  报价明细表

请报价供应商用工程量清单计价办法。工程量清单项目设置及计算规则执行《建设工程工程量清单计价规定》（最新版），按其规定与格式自行编制报价文件。

## 报价函

报 价 函

致：广东省政府采购中心

为响应你方组织的    （项目名称）    项目的采购[采购项目编号为：    （采购项目编号）     ]，我方愿参与报价。

我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  采购文件的全部内容。

我方在参与报价前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)      作为供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

在此提交的竞争性磋商响应文件，正本一份，副本叁份。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按采购文件提供的全部货物与相关服务的报价总价详见《报价一览表》。

（二）本竞争性磋商响应文件的有效期为竞争性磋商响应文件递交截止时间起90天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至报价截止日有效，如有在报价有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的磋商日之后，报价有效期之内撤回报价或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还磋商保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

（六）我方如果成交，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次采购应支付或将支付的成交服务费（详见按采购文件要求格式填写的《成交服务费支付承诺书》）。

（八）我方是在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效报价处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十一）我方对在本函及报价文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十二）所有与本采购有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 4.1	营业执照副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                      。

供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省政府采购中心

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     （$项目名称）   项目采购[采购项目编号为   （$采购项目编号）    ]的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 4.4	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 4.5	名称变更

供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

#### 4.6	中小企业声明函（报价供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动，由本企业承担工程。

3．本公司的20  年的营业收入为：              元，资产总额为：              元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 一般商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

供应商名称（盖章）：

日期：      年      月     日

## 实施计划

| 总 工 期 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程质量标准 |  |  |
| 保修期限 |  |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号 |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  |
|  | 安全生产考核 合格证（C类）编号 |  |

6.1 施工组织设计

1）报价人应编制施工组织设计，包括但不限于以下内容：

1.1.1 对施工环境的了解及熟悉情况；

1.1.2 编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；

1.1.3 拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；

1.1.4 结合磋商工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

1.1.5其它。

2）施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

- 拟投入的主要施工机械设备表

- 劳动力计划表

- 计划开、竣工日期和施工进度网络图

- 施工总平面图

- 临时用地表

2.2.1拟投入的主要施工机械设备表

{磋商工程项目名称}             工程

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2.2劳动力计划表

#### {磋商工程项目名称}            工程         单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.报价人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

2.2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.报价人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的报价人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

2.2.4施工总平面图

报价人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2.2.5临时用地表

{磋商工程项目名称}           工程

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：1.报价人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

6.2项目管理机构配备情况

1）项目管理机构配备情况表

2）项目经理简历表

3）项目技术负责人简历表

4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

### 1）项目管理机构配备情况表

{磋商工程项目名称}             工程

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2）项目负责人简历表

{磋商工程项目名称}             工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 工程质量 |

注：１、须附证明该项目负责人所承担工程的证明文件。

２、该项目负责人在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的项目负责人。

### 3）项目技术负责人简历表

{磋商工程项目名称}             工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

{磋商工程项目名称}            工程

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及报价人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由报价人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本报价文件一起装订）。

### 6.3本项目的施工队伍管理

本项目为学校内的改造项目，施工队伍管理应充分考虑这一特殊环境，保证改造工作的正常进行。

管理办法：

## 成交服务费支付承诺书格式

成交服务费支付承诺书

致：广东省政府采购中心

如果我方在贵中心组织的南方医科大学顺德校区书院公共区域、教师宿舍装修改造工程项目采购中获成交（采购项目编号：GPCGD161156GC472J），我方保证在收取《成交通知书》前，按采购文件规定向贵中心交纳成交服务费。

我方如违约，愿凭贵中心开出的违约通知，从我方提交的磋商保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的成交合同款中代为扣付；以银行保函（或《政府采购报价担保函》）方式提交磋商保证金时，同意和要求报价保函开立银行（或开立《政府采购报价担保函》的担保机构）应广东省政府采购中心的要求办理支付手续。

特此承诺！

报价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：供应商请注意区分磋商保证金及成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，成交服务费存入成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

## 报价信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“报价信封”。

#### 8.1	《报价一览表》(从竞争性磋商响应文件正本中复印并盖章)

#### 8.2	退保证金说明（原件）

#### 8.3	《报价保函》原件，或《政府采购报价担保函》或交付磋商保证金（非保函形式）的银行回单复印件

必须用“√”在□选择：  A原路退回 □        B非原路退回 □

注：1.本表无论选择“原路退回”或“非原路退回”，报价日必须放入报价信封。

2.原路退回：即按原来款单位、原来款账号、原来款银行退回保证金。

3.投标/磋商保证金采取原路退回方式的，请勿填写下列资料，以免造成退保延误。

退保证金说明

致：                   中心

我方为                          项目的报价，采购项目编号为                    所提交的保证金                   元，请贵中心退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） | 省 市（县） 银行 支行（分理处） |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 手机号码 |  |

备注：如果磋商保证金由非供应商代交，凭本表并加盖供应商、代交人公章（个人代交附身份证复印件并签名）办理退保，不需再提交其他代交证明。

供应商(公章)：                              代交人(公章)：

日        期：                                  日        期：

| 个人代交（必附） 身份证复印件粘贴处 | 签名： 联系电话： |
| --- | --- |

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

报价保函

（不符合采购文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期：     年    月   日

不可撤销保函第            号

致：广东省政府采购中心

本保函作为             (供应商名称)             （以下简称供应商)响应采购项目编号GPCGD161156GC472J的南方医科大学顺德校区书院公共区域、教师宿舍装修改造工程项目的报价邀请提供的磋商保证金，  （开具银行名称）  在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）                元整 [保证金金额]（（小写）￥       元）：

1. 从磋商之日起到报价有效期满前，供应商撤回报价；

2. 供应商未能按成交通知书的要求与买方签订合同；

3. 供应商未能及时按采购文件及成交通知书的要求交纳成交服务费；

4. 成交供应商未能按《供应商须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该报价有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和供应商同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）(公章)：

银行地址：                                                邮政编码：

联系电话：                                                传真号：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名               职务

政府采购投标（报价）担保函

编号：（201 ）盈腾投保字第           号

广东省政府采购中心：

鉴于            （以下简称“投标（报价）人”）拟参加编号为                  的             项目（以下简称“本项目”）的投标（报价），根据本项目采购文件，供应商参加投标（报价）时应向你方交纳投标（报价）保证金，且可以政府采购投标担保函的形交纳投标（报价）保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向您方提供如下投标（报价）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（报价）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标（报价）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（报价）应当缴纳投标（报价）保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写        元整），即本项目的投标（报价）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至超过投标有效期30天（如项目采购失败重招，则延长至重招之日起至超过投标有效期30天）。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标（报价）人发生我方应承担保责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标（报价）人向你方支付投标（报价）保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（报价）人的另行约定，全部或者部分免除投标（报价）人投标（报价）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使报价供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成报价供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为顺德区人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：广东盈腾融资担保有限公司

法定代表人：

年   月   日

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于竞争性磋商响应文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东省政府采购中心：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购项目编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

(可根据质疑内容增加或删减)

广东省政府采购中心：

我公司依法参与了（集中采购机构或采购人）于 年 月 日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

（  ）质疑采购文件

1．质疑内容采购文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求采购文件做如下修改：

我方对采购文件其他内容无质疑。

（  ）质疑采购过程

1．于 年 月 日，在                          进行的（收取采购文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他采购过程无质疑。

（  ）质疑采购结果

1．于 年 月 日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：        （签名或盖章）

主要负责人 ：        （签名或盖章），职位：

项目联系人：                电话（手机/座机）：

地址：                      邮编：

电子邮箱：                    传真：

年  月  日

备注：

1.每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

3.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，广东省政府采购中心将有可能不予受理。

3：投诉书格式

投  诉  书

投诉人：                法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

委托代理人姓名：            职业：

住址：                      联系电话：

被投诉人：              法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

我公司参加了      年   月   日被投诉人组织的 （采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的 （采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年   月   日向（集中采购机构或采购人）提出了质疑，（其于     年   月   日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期限内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况的简要描述；

3.投诉请求；

本投诉书正本两份，副本   （）份并附电子文档。

附件：质疑函、质疑答复函、证据材料及相关证明材料(复印件)   份，共   页。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人： （签字）

年    月    日

附件：

一、采购项目编号：GPCGD161156GC472J

二、采购项目名称：南方医科大学顺德校区书院公共区域、教师宿舍装修改造工程

现场踏勘供应商签到表

| 现场勘查时间 | 2016年8月12日 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 采购人代表签字 |  |
| 供应商代表签字 | 3 |

注：本表每个投标单位各填写一份，填写完毕交由采购人代表签字，并一式两份，双方各留一份。